个人知识库系统

开 发 文 档

版本：v0.1（MVP 规划）

日期：2026-07-30

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

个人在日常学习、工作和生活中会产生大量碎片化信息（文章、笔记、想法、链接、截图等），现有工具要么过于复杂，要么记录后难以检索和整理。本项目旨在打造一个轻量、自用优先的个人知识库工具，解决「记录容易、找回困难、整理麻烦」的核心痛点。

## 1.2 项目目标

核心目标：

- 让用户能够快速、低成本地记录知识与想法

- 提供清晰的分类、标签与搜索能力，方便日后找回

- PC 端负责深度整理与管理，小程序负责随时记录与查阅

- 先满足个人使用，再考虑是否扩展功能

## 1.3 产品定位

轻量级个人知识管理工具。不做复杂的协同、多维表格、知识图谱，优先保证「记得到、找得到、整理得顺」。

# 2. 技术栈

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Spring Boot 3.x | 统一业务逻辑与数据接口 |
| 数据库 | MySQL 8.x + Redis（可选） | 主数据存储，Redis 用于缓存/搜索加速 |
| PC 管理端 | Vue 3 + Vite + Element Plus | 后台管理、深度编辑与整理 |
| 移动端 | 微信小程序 或 uni-app | 快速记录、随时查阅 |
| 文件存储 | 本地 / MinIO / 云存储 | 图片、附件存储（后期） |
| 搜索 | MySQL 全文索引 或 Elasticsearch | MVP 用 MySQL，后续可升级 |

# 3. 系统架构

## 3.1 整体架构

采用前后端分离 + 多端共用后端的经典架构。Spring Boot 作为唯一后端，同时为 Vue 管理端和微信小程序提供 RESTful API。

项目结构建议：

knowledge-base/

├── backend/          # Spring Boot 后端（唯一）

├── admin-web/        # Vue3 管理后台（PC）

└── mini-program/     # 微信小程序 / uni-app

## 3.2 端职责划分

| 端 | 主要职责 | 核心场景 |
| --- | --- | --- |
| PC 管理端 | 深度写作、分类管理、标签体系、搜索、批量操作、数据统计 | 坐在电脑前整理知识、写长文、建立知识结构 |
| 微信小程序 | 快速新建笔记、列表浏览、简单搜索、查看详情 | 通勤、碎片时间记录灵感或查看已有内容 |
| Spring Boot | 统一业务逻辑、权限控制、数据持久化、文件处理 | 所有端的数据与逻辑中枢 |

# 4. 功能模块设计

## 4.1 MVP 核心功能（第一阶段必须完成）

- 用户登录 / 注册（简单账号密码即可，后期可加微信登录）

- 笔记 CRUD（创建、查看、编辑、删除）

- 支持 Markdown 编辑与预览（PC 端）

- 分类管理（树形或扁平分类）

- 标签系统（多标签）

- 全文搜索（标题 + 正文）

- 小程序：快速新建、列表、搜索、详情查看

- 基础权限控制（仅本人数据可见）

## 4.2 后续迭代功能（有余力再做）

- 图片 / 附件上传与预览

- 笔记收藏 / 置顶

- 回收站（软删除）

- 数据导出（Markdown / JSON）

- 微信一键登录

- 简单统计（笔记数量、活跃天数等）

- 双向链接 / 反向链接（进阶）

# 5. 数据库设计概要

以下为 MVP 阶段核心表设计，字段可根据实际开发微调。

### 5.1 用户表（user）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| username | varchar(50) | 用户名 |
| password | varchar(100) | 加密密码 |
| nickname | varchar(50) | 昵称 |
| create_time | datetime | 创建时间 |

### 5.2 笔记表（note）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| user_id | bigint | 所属用户 |
| title | varchar(200) | 标题 |
| content | longtext | 正文（Markdown） |
| category_id | bigint | 分类ID（可空） |
| is_deleted | tinyint | 软删除标记 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| update_time | datetime | 更新时间 |

### 5.3 分类表（category）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| user_id | bigint | 所属用户 |
| name | varchar(50) | 分类名称 |
| parent_id | bigint | 父分类（支持树形） |
| sort | int | 排序 |

### 5.4 标签表（tag）与关联表（note_tag）

tag 表：id、user_id、name

note_tag 表：note_id、tag_id（多对多）

# 6. 接口设计原则

接口统一使用 RESTful 风格，返回格式建议：

{ "code": 200, "msg": "success", "data": {} }

路径规划建议：

- 管理端接口：/admin/**（需管理员或登录权限）

- 小程序 / 用户端接口：/api/**

- 公共接口：/auth/login、/auth/register 等

MVP 核心接口示例：

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /auth/login | POST | 登录 |
| /api/notes | GET | 笔记列表（支持分页、分类、标签、关键词） |
| /api/notes | POST | 新建笔记 |
| /api/notes/{id} | GET | 笔记详情 |
| /api/notes/{id} | PUT | 更新笔记 |
| /api/notes/{id} | DELETE | 删除笔记 |
| /api/categories | GET/POST | 分类列表 / 新建 |
| /api/tags | GET/POST | 标签列表 / 新建 |

# 7. 前端规划

## 7.1 PC 管理端（Vue3）

建议页面结构：

- 登录页

- 主布局（侧边栏 + 顶栏 + 内容区）

- 笔记列表页（支持筛选、搜索、分页）

- 笔记编辑页（Markdown 编辑器，推荐 vditor 或 milkydown）

- 分类管理页

- 标签管理页

## 7.2 微信小程序

建议页面：

- 首页（笔记列表 + 搜索入口）

- 新建/编辑笔记页（简洁输入）

- 笔记详情页

- 个人中心（简单设置）

# 8. 开发阶段规划

建议按「先跑通主流程，再完善体验」的方式推进，避免一开始就追求完美。

| 阶段 | 预计周期 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 1～2 周 | 后端：用户、笔记、分类、标签基础 CRUD + 登录鉴权 PC 端：登录 + 笔记列表 + 新建/编辑页面跑通 |
| 第二阶段 | 1 周 | 完善搜索、分类筛选、标签功能 PC 端体验优化（Markdown 预览、响应式） |
| 第三阶段 | 1～2 周 | 小程序端开发：列表、新建、详情、搜索 两端联调与基础测试 |
| 第四阶段 | 持续迭代 | 根据自己真实使用反馈，添加图片、回收站、导出、统计等功能 |

# 9. 非功能需求与注意事项

## 9.1 安全

- 密码必须加密存储（BCrypt）

- 接口鉴权（JWT 推荐）

- 严格校验 user_id，防止越权访问他人数据

## 9.2 性能与体验

- 列表接口必须支持分页

- 搜索在数据量不大时用 MySQL 全文索引即可

- 小程序注意包体积控制，避免一次加载过多数据

## 9.3 开发建议

- 先让自己能用起来，再追求代码优雅和功能完整

- 每完成一个可运行的小功能就自己实际使用几天

- 接口文档可用 Knife4j / SpringDoc 自动生成

- 数据库变更建议使用 Flyway 或 Liquibase 管理

# 10. 总结

本项目以「个人实用」为第一原则，采用 Spring Boot 统一后端 + Vue 管理端 + 微信小程序的经典组合。MVP 阶段只做最核心的笔记记录、分类、标签与搜索功能，先跑通主流程并自己使用，再根据真实反馈迭代。

开发过程中请始终记住：能解决自己一个真实痛点的小工具，远比功能齐全但自己都不用的大系统更有价值。

—— 文档结束 ——